|  | Comune di Battaglia Terme Provincia di Padova 35041 Viale A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 - P.I. 01537870287 - Tel. (049) 525162 - 525034 - Fax (049) 9100347 - www.comune.battaglia-terme.pd.it - E mail : info@comune.battaglia-terme.pd.it posta certificata: battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net |  |
| --- | --- | --- |

PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2018

(approvato con delibera di Giunta comunale n. 62 del 05.07.2018)

# RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2018 DALL’AREA TECNICA

AREA TECNICA

(RESPONSABILE: DIEGO MINELLE)

Sulla scorta degli obiettivi prefissati nel DUP, nel piano assegnazione risorse 2018 e piano delle performance 2018, con la presente si relaziona sull’attività svolta dal Responsabile dell’Area Tecnica durante l’anno 2018, per quanto attiene ai progetti particolari assegnati all’Area stessa.

Il documento trova la sua origine nella Deliberazione adottata con delibera di G.C. n. 62 del 05.07.2018 per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale e contestuale destinazione delle risorse finanziarie.

Gli obiettivi specifici sotto indicati integrano la normale gestione, i cui risultati sono accertabili dal pieno utilizzo delle risorse previste nel piano delle risorse e dall’attuazione dei progetti pubblici ed investimenti del titolo II della spesa. Non possiamo trascurare che si tratta di un Ente di piccole dimensioni, in cui la carenza di personale (n.°15 dipendenti su n.° 22 previsti nella dotazione organica) fa sentire i suoi effetti, così come non trascurabili sono stati gli effetti di assenze prolungate per malattia di alcuni dipendenti, dovute a cause di forza maggiore di carattere eccezionale.

- 1° OBIETTIVO STRATEGICO/TRASVERSALE- ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

      - Descrizione: Attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione.

      - Riferimenti normativi e amministrativi: Legge n. 190/2012, P.N.A. del 11.09.2013, Piano Triennale anticorruzione approvato con delibera di Giunta comunale.

      - Peso complessivo: 20%

      - Azioni e tempi:

a) Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

      - Indicatori: inviare al Responsabile anticorruzione, con cadenza annuale entro il 31.12.2018, l’esito del monitoraggio dei tempi procedimentali, evidenziando le ragioni di eventuali scostamenti rispetto ai termini di legge o regolamento nonché un report su eventuali situazione di conflitto di interesse tra i responsabili comunali ed i destinatari delle attività a più elevato rischio di corruzione.

- Risultato atteso: prevenire o ridurre fenomeni di illegalità, di abuso nell’esercizio del potere pubblico e, in generale, di devianza dal principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

- Risorse assegnate: a) umane: in dotazione all’Area; b) finanziarie: non necessitano; c) strumentali: in dotazione all’Area.

# Il sottoscritto in qualità di responsabile dell’area Tecnica ha proceduto ad adempiere a quanto previsto nel Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020, in particolare:

# - Ha verificato il rispetto da parte dei professionisti incaricati di eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi;

# - Ha verificato il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti assegnati alla sua area;

# - Ha provveduto ad effettuare in autonomia frequenti e continui aggiornamenti normativi, in particolare delle circolari ANAC in tema di appalti pubblici, atti a limitare o ridurre i rischi corruttivi;

# - Ha provveduto ad aggiornare le proprie sezioni di competenza della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale;

# - Ha provveduto sempre ad attuare la trasparenza degli affidamenti di servizi e forniture nel rispetto di quanto previsto nel Pianto Triennale Anticorruzione 2018/2020.

# Pubblicazione sul portale internet ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, Sezione Amministrazione trasparente” dei dati relativi agli impegni di spesa assunti dall’Ufficio, avvisi per manifestazioni d’interesse propedeutiche allo svolgimento delle procedure negoziate, avvisi riguardanti le varianti urbanistiche.

- 2° OBIETTIVI GESTIONALE – OBIETTIVI DI PEG (PESO DEL 60%)

      - Descrizione: Adempimenti prioritari e specifici dell’Area;

      - Riferimenti normativi e amministrativi: D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

      - Peso complessivo: 60%.

      - Obiettivo: misurare il grado di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati all’Area

      - Azioni e tempi: come indicato nella tabella sotto:

| N. | DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE | PRIMO TERMINE DI ULTIMAZIONE | CRITICITA' | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento e realizzazione durante il periodo estivo dei lavori finanziati con avanzo di amministrazione in particolare presso la palestra comunale e presso la biblioteca comunale | 30/09/2018 (40%) | Gestione della procedura di affidamento e rispetto dei tempi di realizzazione | Opera regolarmente terminata e collaudata entro il mese di settembre |
| 2 | Affidamento lavori e realizzazione marciapiedi di viale colli euganei e illuminazione | 31/12/2018 (10%) | Gestione della procedura di affidamento e rispetto dei tempi di realizzazione | Nel corso del 2018 è stata terminata ed approvata la fase della progettazione nei suoi tre livelli, avviata la fase di affidamento mediante l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata e l’adozione della prevista determina a contrarre. Il tutto come previsto. |
| 3 | Completamento lavori di efficentamento energetico dell’Istituto Comprensivo | 30/09/2018 (10%) | Rispetto dei tempi di realizzazione | Opera terminata e rendicontata entro i termini stabiliti dalla Regione Veneto e cioè entro il 30/09/2018 |
| 4 | Completamento lavori di efficentamento energetico della Biblioteca comunale | 30/09/2018 (10%) | Rispetto dei tempi di realizzazione | Idem come punto 3. |
| 5 | Realizzazione di n. 2 nuovi punti luce in Via Catajo (lato ovest rispetto la linea ferroviaria) | 31/12/2018 (10%) | Gestione della procedura di affidamento e rispetto dei tempi di realizzazione | Opera regolarmente affidata e realizzata. |
| 6 | Assolvere compiti di cui al D.lgs 33/2013 (Trasparenza) di propria competenza | Tempo per tempo | Ordinario | Obbligo assolto a tempo debito dopo l’assunzione del provvedimento da pubblicare. |
| 7 | Gestione stabili comunali | Tempo per tempo | Ordinario | Assolto in funzione delle necessità verificatesi. |
| 8 | Manutenzioni strade / verde / pubblica illuminazione / fognatura stradale | Tempo per tempo | Ordinario | Assolto secondo i programmi di intervento e in funzione delle necessità verificatesi. |
| 9 | Rispetto termini assegnati per comunicare dati ed elementi utili alla predisposizione degli atti di programmazione | Tempo per tempo | Ordinario | Assolto su richiesta dell’Ufficio competente. |

- Indicatori: ciascun sub-obiettivo sarà singolarmente valutato e verrà considerato raggiunto qualora siano stati rispettati i termini (ove previsti) e qualora non vi siano palesi errori e segnalazioni negative sull’operato del Responsabile

- Risultato atteso: adempimento entro i termini indicati o previsti dalla legge o dai Regolamenti interni e senza palesi feedback negativi.

- Risorse assegnate: a) umane: in dotazione all’Area; b) finanziarie: quelle di Peg o di Bilancio; c) strumentali: in dotazione all’Area.

- 3° OBIETTIVO – COMPLETAMENTO TABELLA PER CONTROLLO DI GESTIONE (PESO DEL 20%)

      - Descrizione: aver completato la tabella seguente sul volume di lavoro svolto nell’anno 2018 ai fini della predisposizione di un controllo di gestione all’interno dell’ente.

      - Riferimenti normativi e amministrativi: D.lgs. n. 267/2000;

      - Peso complessivo: 20%.

      - Azioni e tempi: entro il 31.01.2019 aver consegnato all’OIV, il seguente prospetto ai fini del controllo di gestione.

- Risultato atteso: avere una percezione dell’attività svolta al fine, da un lato, di elaborare un controllo di gestione, dall’altro, di prevedere un potenziamento/depotenziamento di alcuni procedimenti e/o processi all’interno dell’Area migliorando i servizi erogati alla cittadinanza.

- Risorse assegnate: a) umane: in dotazione all’Area; b) finanziarie: non necessitano; c) strumentali: in dotazione all’Area.

# VOLUME PRODUZIONE SVOLTA - ANNO 2018

| ATTIVITA’ SVOLTE | NUMERO | NOTE EVENTUALI |
| --- | --- | --- |
| n. determinazioni del servizio | 236 |  |
| n. deliberazioni Giunta e Consiglio | 160 |  |
| n. protocolli entrata/uscita | 22.808 |  |
| n. affidamenti/gare/contratti | 9 |  |
| n. contenziosi, pignoramenti, risarcimento danni | 5 |  |
| n. affissioni albo informatico e notificazioni | 1.716 |  |
| n. opera progettate internamente | 4 |  |
| n. perizie di variante/progetti di completamento | 2 |  |
| n. collaudi e stati finali | 5 |  |
| n. istanze di finanziamento/ bandi | 1 |  |
| n. edifici strutture dell’Ente | 7 | + 22 alloggi |
| n. espropri/acquisizioni di aree | 0 |  |
| n. punti luce rete pubblica | 110 |  |
| n. piani urbanistici/varianti approvate | 1 |  |
| n. concessioni/autorizzazione/permessi richiesti | 77 |  |
| n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati | 21 |  |
| n. certificati di agibilità rilasciati | 15 |  |
| n. ordinanze emesse | 16 |  |

Battaglia Terme, 04.06.2019

Il Responsabile della 3^ Area

Servizi Tecnici

-    Minelle Diego    -